Форма N 3

- ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ (О ПРОЕКТАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ) И ОТЧЕТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
АО «Краспригород»

- (наименование субъекта естественной монополии)

| N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционного проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффекты от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. рублей) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации ивестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционная программа по приобретению оборудования 2016г. | Обеспечение ускорения производственного процесса в отделах компании | Обеспечение эффективного функционирования информационных систем | ИБП -25 мес., серверное об. – 25 мес. | Приобретение и установка источника бесперебойного питания (2 ед.) и серверного оборудования ( 1 ед.) - 0,5 млн. руб. (источник финансирования накопленная амортизация, чистая прибыль АО «Краспригород») | План 2016г. | Оборудование приобретено в 2016г., установлено в 2016г. |
| 2 |  | Обеспечение бесперебойной передачи данных | Обеспечение производственного процесса | 25 мес. | Приобретение и установка структурированной кабельной системы 0,66 млн.руб.. (источник финансирования накопленная амортизация, чистая прибыль АО «Краспригород») | План 2016г. | Оборудование приобретено в 2016г., установлено в 2016г. |
| 3 |  | Создание полноценного транспортно-пересадочного узла в целях привлечения пассажиров в рамках проекта «Городская электричка» | Обеспечение высокого качества обслуживания пассажиров | 85 мес. | Приобретение и установка комплекта оборудования для организации транспортно-пересадочного узла(1 ед.) - 0,5 млн. руб. (источник финансирования накопленная амортизация, чистая прибыль АО «Краспригород») | План 2016г. | Оборудование приобретено в 2016г., установлено в 2016г. |
| 4 |  | Обеспечение безопасности сотрудников и сохранности имущества | Обеспечение безопасных условий труда и охрана имущества | 61 мес. | Приобретение и установка охранной сигнализации (1 ед.) - 0,05 млн. руб. (источник финансирования накопленная амортизация, чистая прибыль АО «Краспригород») | План 2016г. | Оборудование приобретено в 2016г., установлено в 2016г. |
| 1 | Инвестиционная программа по приобретению оборудования 2017г. | Исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности. | Обеспечение транспортной безопасности пассажиров в подвижном составе пригородного сообщения | 85 мес. | Приобретение и установка системы видеонаблюдения в подвижном составе (3 ед.) - 4,8 млн. руб. (источник финансирования накопленная амортизация, чистая прибыль АО «Краспригород») | План 2017г. | Оборудование планируется приобрести в 2017г., установить в 2017г. |
| 2 |  | Обеспечение интенсивной работы сетевой инфраструктуры | Обеспечение эффективного функционирования информационных систем | МФУ -37 мес., сервер – 25 мес. | Приобретение и установка многофункционального устройства (2 ед.) и серверного оборудования( 1 ед.) - 0,5 млн. руб. (источник финансирования накопленная амортизация, чистая прибыль АО «Краспригород») | План 2017г. | Оборудование планируется приобрести в 2017г., установить в 2017г. |
| 3 |  | Исполнение Закона №290-ФЗ от 03.07.2016 "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов" | Исполнение изменений в законодательство о применении контрольно-кассовой техники | 61 мес. | Приобретение переносных контрольно-кассовых терминалов с фискальным накопителем (121 ед.) - 12,1 млн. руб. (источник финансирования накопленная амортизация, чистая прибыль АО «Краспригород») | План 2017г. | Оборудование планируется приобрести в 2017г., установить в 2017г. . |
| 4 |  | Обеспечение развития технологии продажи билетов | Обеспечение эффективного функционирования производственного процесса | 25 мес. | Приобретение и установка рабочих станций ПК (20 ед.) - 0,9 млн. руб. (источник финансирования накопленная амортизация, чистая прибыль АО «Краспригород») | План 2017г. | Оборудование планируется приобрести в 2017г., установить в 2017г. |
| 5 |  | Исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности | Обеспечение транспортной безопасности пассажиров в подвижном составе пригородного сообщения | 25 мес. | Приобретение и установка регистраторов переговоров РПЛ-2М2 (6 ед.) -0,3 млн.руб. | План 2017г. | Оборудование планируется приобрести в 2017г., установить в 2017г. |

<1> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.